|  | CONSEIL MUNICIPAL SEANCE du 19 decembre 2014 |
| --- | --- |

- L'an deux mille quatorze, le dix neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune dûment convoqué le treize décembre deux mille quatorze, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. Christophe PIET, 1er Adjoint.

Etaient présents : M. Christophe PIET, 1er Adjoint (représentant M. Marc MAUPPIN, Maire), Mme Françoise POTIER, 2ème Adjointe, M. Régis FREIN, 3ème Adjoint, Mme Vivianne CROIZER, 4ème Adjointe, M. Michel GALLARDO, Mme Christiane MEISSONNIER, M. Patrice DELAUNAY, M. Richard BIRAUD, M. Christophe RICHARD, Mme Nathalie PELÉ, M. Sébastien BRÉGEON, Mme Fanny FROGER, Mme Angélita CHARBONNIER et Mme Angélique PINEAU, Conseillers Municipaux.

Etait excusé : M. Marc MAUPPIN, Maire (représenté par M. Christophe PIET, 1er Adjoint)

- Secrétaire de séance : Mme Angélique PINEAU

- La séance est ouverte à  20h 35

Monsieur Christophe PIET, en ouverture de séance, propose au conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour les questions suivantes :

- Equipement multiservices – Lot n° 11 – Avenant n° 1 (IV– C) ;

- Equipement multiservices – Lot n° 14 – Avenant n° 3 (IV – C) ;

- Equipement multiservices – Lot n° 17 – Avenant n° 1 (IV– E) ;

- Vente d’un bien d’équipement (VI – C)

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

I – Approbation du PV de la séance du 28 novembre 2014

Après avoir été invité à formuler d’éventuelles remarques ou observations, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès verbal de la séance du 28 novembre 2014.

II – Urbanisme - Voirie

- Communication des demandes d’autorisation déposées

1 – Déclaration préalable

- Demande n° 049.231.14.H0020 déposée le 5 décembre 2014 par Monsieur Yves BIDET, demeurant 14 rue du Pasty du Bois, pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison d’habitation, pour une surface de 36 m².

 accordée le 9 décembre 2014

- Demande n° 049.231.14.H0021 déposée le 17 décembre 2014 par Monsieur et Madame Florent MERCERE, demeurant 11 Passage des Setiers, pour l’installation de 12 panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison d’habitation.

- Examen du dossier de M. et Mme GABET (projet de surélévation de leur maison d’habitation)  Une rencontre, avec tous les acteurs du dossier, devra être organisée pour parvenir à un accord sur les travaux projetés.

2 – Certificats d’urbanisme

- Demande, déposée le 17 décembre 2014, d’un Certificat d’Urbanisme de simple information pour un immeuble situé au lieudit « Les Bourneaux », cadastré section B n°404, d’une superficie de 320 m² ;

- Travaux SIEML – Versement d’un fonds de concours

Monsieur Christophe PIET, adjoint, rappelle au conseil municipal que la commune, adhérente au Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (SIEML), confie à ce dernier les opérations de dépannage et de réparation de son réseau d’éclairage public.

Ces opérations donnent lieu au versement d’un fonds de concours dont les modalités ont été arrêtées par délibération du Comité Syndical du SIEML du 12 octobre 2011.

Les travaux ci-après indiqués nécessitent de recourir à cette procédure pour l’opération suivante :

| N° de commande | Libellé | Montant des travaux | Taux fonds de concours | Montant fonds de concours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP 231-14-29 | Dépannage – Rue du Grain d’Orge Ouvrage n° C0 554 | 176,99 € TTC | 75 % | 132,74 € TTC |

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le versement du fonds de concours pour les travaux dont il s’agit.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5 212-26,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place d’un fonds de concours,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Accepte de verser au profit du SIEML le fonds de concours pour les travaux tels qu’indiqués ci-dessus ;

- Dit que les modalités de versement de ces fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le Comité Syndical du SIEML dans sa délibération du 12 octobre 2011.

- Informations diverses

Monsieur Christophe PIET fait part des informations suivantes :

 Entretien de voirie – Programme prévisionnel 2015

Une tournée avec l’agent technique en charge de la voirie, a été organisée le 9 décembre dernier afin de recenser les points à intégrer dans le programme annuel d’entretien. A l’issue, il sera établi une hiérarchisation des travaux, suivant le degré d’urgence ou de priorité, et un chiffrage pour inscription au budget primitif 2015.

A cette occasion, il a été remarqué que la mauvaise herbe pousse en abondance sur les espaces publics. Ce phénomène est principalement accentué par l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires par les services techniques communaux. La mise en œuvre de solutions alternatives devra être envisagée rapidement, notamment par l’intermédiaire d’un plan pluriannuel de désherbage.

 Réunion publique Besnier

Il est rappelé qu’une réunion publique, à l’attention des habitants de la 2ème tranche de la ZAC de Guignefolle, sera proposée le jeudi 8 janvier 2015, à partir de 18h 30, salle de la Vallonnerie.

 Révision générale du PLU de la Ville de Cholet

Le conseil municipal, à l’unanimité, demande à ce que la commune de Nuaillé soit associée à la révision générale du PLU de la ville de Cholet et de sa commune associée Le Puy Saint Bonnet.

 Acquisition de bancs

Afin de satisfaire une demande récurrente, il sera fait l’acquisition de bancs : l’un destiné à être installé dans le cimetière, le second dans la forêt (Allée du Rond des Dames). Les emplacements définitifs restent à déterminer, ainsi que le nombre exact (les frais de port devant être pris en considération).

 Travaux commune de Trémentines - Déviation

En raison des travaux d’assainissement dans la traverse de l’agglomération de Trémentines, une déviation sera mise en place du 5 janvier au 27 février 2015.

 Accidentologie

Présentation des statistiques du mois de novembre 2014 pour le département du Maine et Loire et, plus spécifiquement, pour le choletais.

III – Communication - Culture

Madame Françoise POTIER fait part des informations suivantes :

 Bulletin annuel 2015

La confection de l’édition 2015 est actuellement en cours ; les délais, sauf imprévus majeurs, devraient être tenus.

 Office de Tourisme du Choletais

Consécutivement au renouvellement des conseils municipaux en mars dernier, l’Office de Tourisme du Choletais se propose d’aller à la rencontre des élus. La commune de Nuaillé accueillera des représentants de cet organisme le mercredi 4 février 2015, à 20h 30, salle du conseil.

 TAP

La campagne pour les inscriptions pour le 2ème trimestre (ou 2ème période) est close. En l’état actuel, 11 familles se sont inscrites, soit un nombre équivalent par rapport au 1er trimestre. L’intervenant en sports s’est malencontreusement blessé, le rendant indisponible pour les séances restantes en 2014. Avant l’arrivée d’un remplaçant, Monsieur le Maire a assuré l’intérim auprès des jeunes pour deux séances.

Monsieur Sébastien BRÉGEON informe le conseil municipal qu’un élève inscrit à l’IRSS de Cholet a manifesté le souhait, dans le cadre de son cursus scolaire, de présenter et promouvoir une activité sportive. Pour ce faire, il faudrait prévoir la mise à disposition de la Salle de Sports, selon des créneaux à déterminer. Avant cela, une rencontre devra être programmée prochainement avec l’intéressé et les élus concernés pour envisager la suite à donner.

 Spectacle de Noël

Organisé comme chaque année par la commune aux enfants des deux écoles, l’édition 2014, bien qu’appréciée de tous, a suscité une petite déception par rapport aux derniers spectacles proposés. Il est rappelé que le choix revient alternativement à chaque école.

IV – Bâtiments communaux – Environnement

- Equipement multiservices – Lot n° 2 – Avenant n°1

Monsieur régis FREIN, adjoint, rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 2 (Charpente et Ossature bois - Bardage), attribué à la SARL ARCADIAL PRODUCTION (85220 COEX), pour un montant HT de 139 215,31 €, soit 167 058,37 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 2 – Charpente et Ossature bois - Bardage Titulaire : SARL ARCADIAL PRODUCTION | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 167 058,37 € |
| Avenant n° 1 - Fourniture et pose d’un support vidéo projecteur en contreplaqué 2 x15 mm : 135,00 € HT SOIT une plus value TTC | 162,00 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 167 220,37 € |

Cet avenant représente une augmentation de 0,10 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la SARL ARCADIAL PRODUCTION, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 162,00 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 167 058,37 € TTC à 167 220,37 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 6 – Avenant n° 1

Monsieur Régis FREIN, adjoint, rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 6 (Ravalement – Isolation par l’extérieur), attribué à la SARL Alain JOBARD (85130 LA VERRIE), pour un montant HT de 24 305,67 €, soit 29 166,80 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 6 – Ravalement – Isolation par l’extérieur Titulaire : SARL Alain JOBARD | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 29 166,80 € |
| Avenant n° 1 - Enduit traditionnel intérieur sur parpaing dans la cuisine, finition identique à celle des locaux techniques : 4 060,00 € HT SOIT une plus value TTC | 4 872,00 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 34 038,80 € |

Cet avenant représente une augmentation de 16,70 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la SARL Alain JOBARD, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 4 872,00 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 29 166,80 € TTC à 34 038,80 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 11 – Avenant n° 1

Monsieur Régis FREIN, adjoint, rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 11 (Revêtements de sols Carrelage - Faïence), attribué à la EURL BATICERAM (44190 GETIGNÉ), pour un montant HT de 72 520,68 €, soit 87 024,82 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 11 – Revêtements de sols Carrelage - Faïence Titulaire : EURL BATICERAM | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 87 024,82 € |
| Avenant n° 1 - Suppression de l’étanchéité type SEL : - 2 589,40 € HT SOIT une moins value TTC | - 3 107,28 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 83 917,54 € |

Cet avenant représente une diminution de 3,57 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la EURL BATICERAM, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de – 3 107,28 € TTC, ce qui a pour effet de ramener le montant du marché de travaux de 87 024,82 € TTC à 83 917,54 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 14 – Avenant n° 3

Monsieur régis FREIN, adjoint, rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 14 (Electricité - Courants forts et faibles), attribué à la SAS GAURIAU Entreprise (Cholet), pour un montant HT, après avenants n° 1 et 2, de 100 807,52 €, soit 106 342,11 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 14 – Electricité – Courants forts et faibles Titulaire SAS GAURIAU Entreprise | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant du marché après avenant n°2 | 106 342,11 € |
| Avenant n° 2 - Fourniture et pose d’un bris de glace vert, alimentation rideau électrique salle de jeux et liaison informatique salle à manger, l’ensemble s’élevant HT à : 359,49 € HT SOIT une plus value TTC | 431,39 € |
| Montant du marché après avenant n° 3 | 106 773,50 € |

Cet avenant représente une augmentation de 0,41 % par rapport au montant du marché après avenant n°2.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 3.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 3 avec la SAS GAURIAU Entreprise, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 431,39 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 106 342,11 € TTC à 106 773,50 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 17 – Avenant n°1

Monsieur régis FREIN, adjoint, rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 17 (Aménagements extérieurs), attribué à la SARL BOUCHET Francis et Fils (49340 VEZINS), pour un montant HT de 107 776,10 €, soit 129 331,32 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 17 – Aménagements extérieurs Titulaire : SARL BOUCHET Francis et Fils | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 129 331,32 € |
| Avenant n° 1 - Fourniture et pose de regard de branchement avec tampon en fonte B 125, fourreaux TPC Ø 110 et chambre de tirage Ø 600 : 882,95 € HT SOIT une plus value TTC | 1 059,54 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 130 390,86 € |

Cet avenant représente une augmentation de 0,82 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la SARL BOUCHET Francis et Fils, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 1 059,54 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 129 331,32 € TTC à 130 390,86 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Informations diverses

Monsieur Régis FREIN fait part des informations suivantes :

 Equipement multiservices

Au moyen des tableaux de bords chiffrés, l’état d’avancement du chantier est précisé aux membres du conseil municipal. A ce jour, le total des avenants passés représente une augmentation aux alentours de 2% par rapport au montant initial du marché.

 Illuminations de Noël

Installées et mises en service en début de mois, les guirlandes lumineuses semblent rencontrer un accueil plutôt positif de la part de la population et des élus. De nouvelles acquisitions seront peut-être à envisager en 2015, ainsi que des sapins un peu plus volumineux.

 Association l’Eclairicie

La commune ayant souvent recours à cette association de réinsertion pour l’entretien des végétaux, cette dernière lui a fait part d’une légère augmentation de ses tarifs à compter de l’année prochaine.

V – Vie associative – Sports - Jeunesse

Madame Vivianne CROIZER fait part des informations suivantes :

 Espace Loisirs Itinérant

Afin de reconduire et préparer l’édition 2015, une rencontre avec l’Union d’Anjou et un élu de la commune de Toutlemonde va être programmée en début d’année.

 Comité de pilotage Contrat Enfance Jeunesse

Restitution de la réunion du 7 octobre 2014

 Ecole privée

Suite à une inscription intervenue après la rentrée, les effectifs de la classe maternelle s’établissent désormais à 15 élèves (au lieu de 14).

 En écho à l’information communiquée par Monsieur Sébastien BRÉGEON, Madame CROIZER rencontrera l’élève de l’IRSS désireux de présenter sur la commune une activité sportive et ce, dans le cadre de son cursus scolaire.

 Un groupe de jeunes a fait part de son souhait de pratiquer le football en salles, le samedi matin, sur le site du Domaine de la Roche Combrée. Après réflexion et discussion, les élus se montreraient favorables à la mise en œuvre de ce projet à la condition que les intéressés constituent une association afin d’identifier juridiquement l’activité pratiquée. Par ailleurs, cette solution de bon sens éviterait tout malentendu à l’égard des associations utilisatrices de la salle de sports.

VI. Divers

- Budget communal – Décision modificative n° 3

Monsieur Christophe PIET, adjoint, informe le conseil municipal que l’exécution budgétaire nécessite de procéder à quelques adaptations du budget principal 2014.

Les écritures consistent :

- d’une part, à abonder l’opération 169 « Ecole Publique », pour permettre le mandatement de la facture de la SARL Chupin ;

- d’autre part, à abonder l’opération 201 « Routes et Chemins », pour le mandatement des factures des travaux de rechargement de la Place de la Rochejacquelin et de restauration du calvaire.

Au total, la décision modificative n° 3 s’équilibre comme suit :

|  | DEPENSES |
| --- | --- |
| INVESTISSEMENT | Opération 160 - 30 000,00 C/2111 Opération 195 - 2 000,00 c/2121 Opération 169 2 000,00 c/21312 Opération 201 30 000,00 c/2152 c/21316 |

- Installation d’un hôtel à hirondelles

Monsieur Christophe PIET, adjoint, informe le conseil municipal qu’une nidification d’hirondelles s’est créée, depuis plusieurs années, sous l’auvent de l’ancienne supérette.

Il rappelle que toutes les espèces d’hirondelles, des plus communes aux plus rares, sont protégées par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du Code de l’Environnement et de l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié le 5 mars 1999, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. A ce titre, tout auteur d’une infraction, qui peut aller de l’enlèvement du nid à la destruction des œufs, est passible d’une amende de 9 000 € et/ou d’une peine d’emprisonnement de six mois.

Afin de se mettre en conformité avec la législation et la réglementation existantes, et en même temps, d’engager une démarche soucieuse du respect et de la protection de la faune, il est proposé de procéder à la mise en place d’un équipement dédié, permettant l’installation pérenne de cette colonie d’hirondelles.

Le modèle retenu serait un nichoir bois 4 Pans, d’une hauteur de 3,50 m, surmontée d’une couverture de 1,90 m sur 1,90 m. La commune de Nuaillé ne prendrait à sa charge que les travaux de fondation et fixation dans le sol.

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet.

Le conseil municipal après en avoir délibéré par une (1) voix contre et quatorze (14) voix pour :

- Approuve la construction et l’installation d’un hôtel à hirondelles sur le territoire de la commune ;

- Précise que la commune ne prendra en charge que la partie des travaux concernant la fixation dans le sol de cet ouvrage ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce se rapportant à ce dossier ;

- Dit que la dépense correspondante sera imputée sur des crédits à inscrire au budget communal.

- Vente d’un bien d’équipement

Monsieur Christophe PIET, adjoint, rappelle que la commune de Nuaillé avait fait l’acquisition, en 2006, de différents biens d’équipement nécessaires à l’activité de la supérette, dont une « vitrine froid ».

Ce mobilier avait été remis à la disposition de l’association « La Croisée des Saveurs », lors de la reprise d’activité à la rentrée 2010.

Depuis la cessation de cette activité, en mai 2013, ce mobilier est resté entreposé à l’atelier municipal, devenant sans utilité pour le nouveau locataire des lieux (exerçant une activité de toute autre nature).

Un professionnel, la société CRISTAL FROID (49690 CORON), intéressé par la récupération de la « vitrine froid », se propose d’en faire l’acquisition auprès de la commune, au prix de 800 € nets.

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette demande d’acquisition.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Accepte de céder à la société CRISTAL FROID (49690 CORON), la « vitrine froid » moyennant le prix de 800,00 € nets ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et toute pièce nécessaires à la bonne réalisation de cette opération ;

- Dit que la recette correspondante sera encaissée au budget communal.

VIII. Informations diverses

- Informations communales et autres

 Demandeurs d’emploi

Au 15 décembre 2014 la liste des demandeurs d’emploi s’établissait comme suit :

| Nombre de demandeurs | 80 |
| --- | --- |
| Hommes Femmes Indemnisables Non indemnisables | 44 36 59 21 |

Pour mémoire, au 15/12/2013 : 65 demandeurs (dont 32 hommes, 33 femmes, 50 indemnisables, 15 non indemnisables).

 Cotisation SDIS

La cotisation pour l’année 2015 s’élèvera à 24 004 €, soit 16,52 €/habitant (sur la base de 1 453 habitants), représentant une hausse de 2,8 % par rapport au montant acquitté en 2014.

 Permanences collaborateur parlementaire

Monsieur Thierry ABRAHAM, collaborateur parlementaire de Monsieur BOURDOULEIX, Député de la Vème circonscription, tiendra une permanence en Mairie le mardi 13 janvier et le mardi 12 mai 2015, de 11h à 12h.

 Agenda

- Commission Vie Associative /Jeunesse/Sports : prochaine réunion le lundi 9 février 2015, à 20h 30

- Commission Urbanisme/Voirie : prochaine réunion le mercredi 21 janvier 2015, 20h 30

- Commission Bâtiments communaux/Environnement : prochaine réunion le samedi 31 janvier 2015, à 10h 00

- Informations intercommunales et autres

 Conseil de Communauté

Monsieur Christophe PIET informe l’assemblée que le procès-verbal du Conseil de Communauté du 15 décembre 2014 n’étant pas encore parvenu en Mairie, il en sera fait communication à la prochaine réunion du conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée,

Monsieur Christophe PIET déclare la séance levée à 22h 20

Prochaine séance : Vendredi 30 janvier 2015, à 20h 30

Le secrétaire de séance

Mme Angélique PINEAU

Les membres présents à la séance

| M. PIET | Mme POTIER | M. FREIN | Mme CROIZER |
| --- | --- | --- | --- |

| M. GALLARDO | Mme MEISSONNIER | M. DELAUNAY | M. BIRAUD |
| --- | --- | --- | --- |

| M. RICHARD | Mme PELÉ | M. BREGEON | Mme FROGER |
| --- | --- | --- | --- |

Mme CHARBONNIER