|  | CONSEIL MUNICIPAL SEANCE du 28 novembre 2014 |
| --- | --- |

- L'an deux mille quatorze, le vingt huit novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune dûment convoqué le vingt deux novembre deux mille quatorze, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. Marc MAUPPIN, Maire.

Etaient présents : M. Marc MAUPPIN, Maire, Mme Françoise POTIER, 2ème Adjointe (représentant Mme Nathalie PELÉ), Mme Vivianne CROIZER, 4ème Adjointe, M. Michel GALLARDO, Mme Christiane MEISSONNIER, M. Patrice DELAUNAY (représentant M. Régis FREIN, 3ème Adjoint), M. Richard BIRAUD, M. Christophe RICHARD (représentant M. Christophe PIET, 1er Adjoint), M. Sébastien BRÉGEON, Mme Fanny FROGER, Mme Angélita CHARBONNIER et Mme Angélique PINEAU, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés : M. Christophe PIET, 1er Adjoint (représenté par M. Christophe RICHARD), M. Régis FREIN, 3ème Adjoint (représentée par M. Patrice DELAUNAY), Mme Nathalie PELÉ (représentée par Mme Françoise POTIER), conseillère municipale.

- Secrétaire de séance : Mme Angélique PINEAU

- La séance est ouverte à  20h 40

Monsieur le Maire, en ouverture de séance, propose au conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour les questions suivantes :

- Equipement multiservices – Lot n° 5 – Avenant n° 2 (IV– B) ;

- Equipement multiservices – Lot n° 7 – Avenant n° 1 (IV– C) ;

- Equipement multiservices – Lot n° 14 – Avenant n° 1 (IV – D) ;

- Equipement multiservices – Lot n° 14 – Avenant n° 2 (IV – E) ;

- Equipement multiservices – Prestations techniques complémentaires – DAD Informatique (IV – F) ;

- Ecole privée – Désignation d’un représentant de la commune (VI – C) ;

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

I – Approbation du PV de la séance du 24 octobre 2014

Après avoir été invité à formuler d’éventuelles remarques ou observations, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès verbal de la séance du 24 octobre 2014.

II – Urbanisme - Voirie

- Communication des demandes d’autorisation déposées

1 – Permis de construire

 ANNULATION de la demande n° 049.231.14.H0009, par Monsieur et Madame Christophe TESSON (construction d’un garage).

Un nouveau dossier de demande sera déposé par les intéressés.

2 – Déclaration préalable

- Demande n° 049.231.14.H0017 déposée le 4 novembre 2014 par Monsieur et Madame Patrick GUERINEAU, demeurant 10 rue du Pasty du Bois, pour une extension de leur maison d’habitation, (création d’une véranda d’une surface de plancher de 31,35 m²).

 accordée le 19 novembre 2014

- Demande n° 049.231.14.H0018 déposée le 12 novembre 2014 par Monsieur Romuald DABIN, demeurant 8 allée des Bois, « Les Poteries », relative à une réhabilitation d’un bâtiment de stockage vétuste en un cheminement couvert et non clos, reliant l’habitation principale et une extension existante.

 accordée le 13 novembre 2014

- Demande n° 049.231.14.H0019 déposée le 14 novembre 2014 par Monsieur et Madame Olivier HALLER, demeurant 9 rue du Pasty du Bois, pour une extension de leur maison d’habitation (création d’une pièce de vie, d’une surface de plancher de 13,81 m²).

3 – Certificats d’urbanisme

- Délivrance, le 29 octobre 2014, d’un Certificat d’Urbanisme de simple information pour un immeuble situé 2 allée des Pinsons, cadastré section AA n°217, d’une superficie de 742 m² ;

- Travaux SIEML – Versement d’un fonds de concours

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune, adhérente au Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (SIEML), confie à ce dernier les opérations de dépannage et de réparation de son réseau d’éclairage public.

Ces opérations donnent lieu au versement d’un fonds de concours dont les modalités ont été arrêtées par délibération du Comité Syndical du SIEML du 12 octobre 2011.

Les travaux ci-après indiqués nécessitent de recourir à cette procédure pour l’opération suivante :

| N° de commande | Libellé | Montant des travaux | Taux fonds de concours | Montant fonds de concours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP 231-14-31 | Remplacement mât – Impasse du Vieux Bourg Ouvrage n° 275 | 363,65 € HT | 75 % | 272,74 € HT |

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le versement du fonds de concours pour les travaux dont il s’agit.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5 212-26,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place d’un fonds de concours,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Accepte de verser au profit du SIEML le fonds de concours pour les travaux tels qu’indiqués ci-dessus ;

- Dit que les modalités de versement de ces fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le Comité Syndical du SIEML dans sa délibération du 12 octobre 2011.

- Informations diverses

En l’absence de Monsieur Christophe PIET, Madame Angélique PINEAU fait part des informations suivantes :

 ZAC de Guignefolle 2ème tranche

Il a été organisé une rencontre en Mairie, le 6 Novembre dernier, avec la société Besnier. Cette rencontre avait pour principal objectif de répondre aux demandes réitérées (et légitimes) des riverains concernant la pose du réseau et du matériel d’éclairage public. Les différents points validés sont les suivants : les travaux concernés seront réalisés durant l’hiver 2014/2015, c’est-à-dire durant la phase provisoire de la 2ème tranche - les travaux de finition des voiries et espaces verts devant intervenir ultérieurement. Une fois la réception validée, ce réseau sera rétrocédé à la commune de Nuaillé qui en confiera la maintenance au SIEML.

Une réunion publique, destinée à en informer les habitants de la 2nde tranche, sera organisée le jeudi 8 janvier 2015, à 18h 30, salle de la Vallonnerie.

 Assainissement

L’avaloir réalisé rue de l’abbé Pierre Chupin (rendu nécessaire lors de la construction de la mini-crèche) comportait des malfaçons. Les réparations appropriées ont été effectuées, après qu’une solution technique ait été trouvée entre tous les acteurs impliqués dans ce dossier.

 Travaux de voirie

En vue d’établir le programme d’entretien de voirie pour l’année 2015, une tournée sera organisée le 9 décembre prochain, avec l’agent technique en charge de cette action.

 Bassin de rétention

Les travaux de finition de la voirie et notamment la réalisation du béton désactivé devant l’église, sont achevés. Il est rappelé que ces travaux, à la demande de la Mairie, ont dû être repris suite à la piètre qualité de la première prestation. Par ailleurs, la réalisation du nouvel éclairage public sur le parking de l’hôtel s’avère décevant car sous-dimensionné par rapport à l’espace à éclairer. Un éclairage complémentaire sera peut-être à étudier ultérieurement avec le SIEML.

III – Communication - Culture

Madame Françoise POTIER fait part des informations suivantes :

 Bulletin annuel 2015

Mme POTIER présente à l’assemblée les 2 maquettes de la couverture du prochain Bulletin, à paraître mi-janvier 2015. Après un rapide tour de table, les élus arrêtent leur choix ; cependant, il conviendra de demander à l’Ecrivain Public de reprendre la mise en page (dé-zoomer légèrement la photo et améliorer la colorimétrie du ciel). Les articles sont en voie de finalisation, avec différents thèmes abordés (Encart avec les n° de téléphone utiles, TAP, boîte à idées pour la recherche d’un nom pour l’Equipement Multiservices, bilans et perspectives des associations, nouveaux tarifs communaux …).

 TAP

Deux séances d’inscription pour le 2ème trimestre, seront proposées aux familles (mardi 2 décembre – de 16h 60 à 18h 30 Salle de la Vallonnerie et samedi 6 décembre – de 10h 30 à 12h 30 en Mairie). Un courrier dans ce sens a été distribué dans les cartables ainsi qu’une campagne d’affichage dans les lieux publics. Un coût estimatif des TAP, au titre du 1er trimestre, sera indiqué dans le prochain Bulletin.

 Transports solidaires

Le CSI Chloro’fil a initié une réflexion autour de la mise en place, à l’échelle de ses communes adhérentes, des transports solidaires. Destiné à un public ne disposant pas de moyens de déplacement ou étant dans l’incapacité de se déplacer, ce dispositif, à vocation sociale, peut trouver rapidement son utilité. Il sera effectif à Trémentines dès janvier 2015, aidé en cela par une forte implication des élus municipaux. Un article relatif à ce projet pourra être inséré dans le prochain Bulletin.

IV – Bâtiments communaux – Environnement

- Equipement multiservices – Lot n° 5 – Avenant n°1

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 5 (Couverture tuiles - Zinguerie), attribué à la SARL COUVERTURE PALUSSIERE (Saint Florent le Vieil), pour un montant HT de 19 968,84 €, soit 23 962,61 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 5 – Couverture tuiles - Zinguerie Titulaire SARL Couverture Palussière | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 23 962,61 € |
| Avenant n° 1 - Tuile à douille et lanterne diamètre 200 : 98,53 € HT SOIT une plus value TTC | 118,24 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 24 080,85 € |

Cet avenant représente une augmentation de 0,49 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la SARL Couverture Palussière, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 118,24 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 23 962,61 € TTC à 24 080,85 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 5 – Avenant n° 2

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 5 (Couverture tuiles - Zinguerie), attribué à la SARL COUVERTURE PALUSSIERE (Saint Florent le Vieil), pour un montant HT, après avenant n° 1, de 20 067,37 €, soit 24 080,85 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 5 – Couverture tuiles - Zinguerie Titulaire SARL Couverture Palussière | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 24 080,85 € |
| Avenant n° 2 - 3 stores d’occultation électriques radio commandé d’un montant unitaire de 324,00 € HT l’unité, soit un total de 972,00 € HT SOIT une plus value TTC | 1 166,40 € |
| Montant du marché après avenant n° 2 | 25 247,25 € |

Cet avenant représente une augmentation de 4,84 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 2.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 2 avec la SARL Couverture Palussière, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 1 166,40 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 24 080,85 € TTC à 25 247,25 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 7 – Avenant n° 1

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 7 (Menuiseries extérieures – Miroiterie - Métallerie), attribué à la SARL BOUTIN (Vezins), pour un montant HT de 59 599,65 €, soit 71 519,58 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 7 – Menuiseries extérieures – Miroiterie - Métallerie Titulaire SARL Boutin | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 71 519,58 € |
| Avenant n° 1 - Fourniture et installation de 3 stores toile extérieure de marque Impérial Zip 3 000 mm (largeur) x 1 895 mm (hauteur) : 3 554,99 € HT SOIT une plus value TTC | 4 265,99 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 75 785,57 € |

Cet avenant représente une augmentation de 6 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la SARL Boutin, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 4 265,99 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 71 519,58 € TTC à 75 785,57 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Lot n° 14 – Avenant n° 1

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 14 (Electricité - Courants forts et faibles), attribué à la SAS GAURIAU Entreprise (Cholet), pour un montant HT de 84 006,27 €, soit 100 807,52 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %).

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 14 – Electricité – Courants forts et faibles Titulaire SAS GAURIAU Entreprise | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant initial du marché | 100 807,52 € |
| Avenant n° 1 - Variante éclairage LED pour les luminaires 2 x 26 W E2 et E3 : 465,24 € HT - Remplacement des éclairages prévus au CCTP, contre LED, dans la salle à manger : 1 252,32 € HT - Remplacement des éclairages prévus au CCTP, contre LED, dans le hall d’accueil : - 2 051,85 € HT - Eclairage extérieur TGBT avec détecteur de présence : 437,10 € HT - Remise commerciale : - 102,81 € HT Montant total des travaux en plus value et moins value : | 0,00 € |
| Montant du marché après avenant n° 1 | 100 807,52 € |

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 1.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 1 avec la SAS GAURIAU Entreprise, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, qui s’élève, en plus value et moins value à 0,00 € TTC, ce qui a pour effet de maintenir le montant du marché de travaux à 100 807,52 € TTC;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Equipement multiservices – Lot n° 14 – Avenant n° 2

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2013, a approuvé la passation des marchés relatifs aux travaux de construction d’un équipement multiservices, situé dans le secteur de la Vallonnerie.

Démarrés en avril dernier, certains ajustements techniques se sont avérés nécessaires en cours de chantier. Ils concernent le lot n° 14 (Electricité - Courants forts et faibles), attribué à la SAS GAURIAU Entreprise (Cholet), pour un montant initial HT de 84 006,27 €, soit 100 807,52 € TTC (valeur au 01/01/2014, TVA au taux de 20 %) et sans changement après avenant n° 1.

Leur incidence technique et financière s’établit comme suit :

| Lot n° 14 – Electricité – Courants forts et faibles Titulaire SAS GAURIAU Entreprise | Montant TTC |
| --- | --- |
| Montant du marché après avenant n°1 | 100 807,52 € |
| Avenant n° 2 - Fourniture et installation de 3 sèches mains, 1 système d’alimentation pour les volets roulants, 1 carillon cuisine et 1 système de vidéo-projection, pour un total HT : 4 612,16 € HT SOIT une plus value TTC | 5 534,59 € |
| Montant du marché après avenant n° 2 | 106 342,11 € |

Cet avenant représente une augmentation de 5 % par rapport au montant initial du marché.

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la passation de cet avenant n° 2.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la passation d’un avenant n° 2 avec la SAS GAURIAU Entreprise, relatif aux travaux de construction de l’équipement multiservices, d’un montant de 5 534,59 € TTC, ce qui a pour effet de porter le montant du marché de travaux de 100 807,52 € TTC à 106 342,11 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document et pièce s’y rapportant ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Equipement multiservices – Prestations techniques complémentaires – DAD Informatique

En écho aux travaux complémentaires demandés à la société GAURIAU, titulaire du lot n° 14 pour le marché de travaux de l’équipement multiservices, et qui ont fait l’objet d’un avenant approuvé à la présente séance, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a de lieu de faire l’acquisition du matériel s’y rapportant.

Les éléments concernés seraient les suivants : 1 vidéo projecteur de marque CANON modèle XEED WUX400ST, 1 support spécialement conçu pour les plafonds inclinés et 1 écran mural électrique 4 : 3 (400 x 300).

L’ensemble, au vu d’un devis établi par la société DAD Informatique (Nuaillé), s’élèverait à 5 331,30 € HT (6 397,56 € TTC).

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’approuver l’acquisition de ce matériel nécessaire au bon fonctionnement du futur équipement multiservices.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Accepte de faire l’acquisition, auprès de la société DAD Informatique (Nuaillé), d’un matériel de vidéo-projection destiné à l’équipement multiservices, dont le montant total s’élève à 6 397,56 € TTC ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette acquisition ;

- Dit que la dépense correspondante est imputée sur des crédits inscrits au budget communal (Opération 197).

- Informations diverses

En l’absence de Monsieur Régis FREIN, Monsieur le Maire fait part des informations suivantes :

 Equipement Multiservices

Les travaux avancent mais accusent un léger retard par rapport au planning du marché – notamment de la part de l’entreprise AMIOT. Par ailleurs, un défaut de synchronisation entre les entreprises et le maître d’ouvrage pour la réalisation des 4 logements de Sèvre Loire Habitat risque de ralentir momentanément la suite des travaux de l’Equipement. A l’issue d’une réunion en Mairie et de différents échanges au téléphone avec les acteurs concernés, le chantier pourrait reprendre mi-janvier 2015 (au lieu du mois de mars, comme il avait été craint initialement).

 Illuminations de Noël

Simon HERVÉ ayant obtenu son habilitation nacelle, les services techniques communaux sont dorénavant en mesure d’installer par eux-mêmes les guirlandes de Noël.

A cet effet, une nacelle sera louée auprès de la société LOXAM. La date de mise en lumière n’est pas encore arrêtée.

V – Vie associative – Sports - Jeunesse

Madame Vivianne CROIZER fait part des informations suivantes :

 Foyer des Jeunes

De manière incidente, le Foyer des Jeunes a été visité et l’état de propreté laissait à désirer (bouteilles de soda vides dispersées, boîtes à pizzas à traîner, rangement non effectué …). Ce constat a été porté à la connaissance de Mme STEFANI, parent en charge de la gestion du Foyer qui, en réponse, s’est engagée à faire un rappel au règlement auprès des jeunes.

 Recensement des clés

Toutes les associations, auxquelles une demande de recensement a été demandée, n’ont pas encore répondu.

A cette occasion, Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il conviendra de réfléchir sur le choix du système d’ouverture du futur Equipement Multiservices (clé ? carte ?)

VI. Divers

- Tarifs communaux – Revalorisation pour l’année 2015

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la location des différentes salles communales donne lieu au versement, par les bénéficiaires, d’une contribution dont la fixation du montant relève de la compétence de l’assemblée délibérante.

Aux fins d’actualisation, il est proposé de revaloriser l’ensemble des tarifs concernés qui, à compter du 1er janvier 2015, s’établirait comme suit :

|  | Salle de la Vallonnerie | Salle Polyvalente | Espace Culturel de la Boissonnière |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Salle Guy Chouteau | Salle de l’abbé Olivier |
| Associations - Réunions / Assemblée générales - Concours de cartes - Soirées dansantes Particuliers - Réunions - Banquets / Soirées privées - Vins d’honneur Expositions diverses à but lucratif - 1 journée - Par journée supplémentaire Commerçants - 1 journée - Par journée supplémentaire | Gratuité 90 € 90 € 20 € 110 € 55 € 90 € 55 € 180 € 55 € | Gratuité 55 € 75 € 20 € 80 € 45 € 55 € 40 € 110 € 20 € | Gratuité 40 € non loué 20 € non loué 45 € non loué non loué 110 € 20 € | Gratuité non loué non loué non loué non loué non loué 55 € 40 € 110 € 20 € |

Par ailleurs, il est rappelé que la location des salles ci-dessus indiquées s’accompagne du versement d’une caution fixée à 305 €, par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre du Trésor Public. Cette caution est restituée à l’issue de l’état des lieux sortant, à la condition exclusive qu’aucune dégradation n’ait été constatée (pour la salle et son contenu).

Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’actualisation de ces tarifs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve les tarifs communaux tels qu’indiqués ci-dessus, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015 ;

- Dit que les recettes correspondantes sont encaissées au budget communal à l’article 752.

- Personnel communal – Adhésion de la commune de NUAILLÉ au contrat d’assurance groupe « Risques statutaires »

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 7 février 2014, la commune  de Nuaillé a chargé le Centre de Gestion de Maine et Loire, auquel elle est affiliée, de souscrire pour son compte un contrat d’assurance groupe garantissant les risques financiers incombant à la collectivité en matière statutaire.

Vu le contrat groupe conclu par le Centre de Gestion auprès de la compagnie CNP, via la société GRAS SAVOYE OUEST AFR, pour les 3 ans à venir et ce, à compter du 1er janvier 2015 :

Considérant les taux proposés :

| Statut des agents | Sans charges | Avec charges |
| --- | --- | --- |
| Agents CNRACL | 4,95 % | 4,95 % |
| Agents IRCANTEC | 1,30 % | 1,30 % |
| Base de la prime : l’assiette de la prime est égale au traitement brut annuel soumis à retenue pour pension, majoré éventuellement du supplément familial de traitement et de la NBI. Si l’adhérent opte pour la couverture des charges patronales, l’assiette sera forfaitairement majorée de 40 %. |  |  |

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve les termes de la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de Maine et Loire afin de faire adhérer la commune de Nuaillé au contrat d’assurance groupe « Risques statutaires » sans couverture des charges patronales, avec effet au 1er janvier 2015 ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce et document s’y rapportant ;

- Ecole privée – Désignation d’un représentant de la commune

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’école privée Ange Gardien, située à Nuaillé rue Germaine de Terves, est sous contrat d'association depuis 1977, et que le Code de l'Education, dans son article L. 442-8, prévoit la participation d'un représentant de la commune à l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat d'association.

Compte tenu des dernières élections municipales et, de ce fait, du renouvellement des conseillers municipaux, il y a lieu de procéder à la désignation d'un représentant de la commune de Nuaillé.

Après appel à candidatures, il est proposé l’élu suivant :

- Madame Vivianne CROIZER

En application du dernier alinéa de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas procéder au scrutin secret mais à un vote à main levée.

Le conseil municipal, à l’issue du vote et à l’unanimité :

- Désigne pour représenter la commune de Nuaillé auprès de l'OGEC de l’école privée Ange Gardien, Madame Vivianne CROIZER.

VIII. Informations diverses

- Informations communales et autres

 Demandeurs d’emploi

Au 15 novembre 2014 la liste des demandeurs d’emploi s’établissait comme suit :

| Nombre de demandeurs | 80 |
| --- | --- |
| Hommes Femmes Indemnisables Non indemnisables | 41 39 58 22 |

Pour mémoire, au 15/11/2013 : 65 demandeurs (dont 32 hommes, 33 femmes, 50 indemnisables, 15 non indemnisables).

 Vœux du Maire et du conseil municipal

La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire et du conseil municipal aura lieu le vendredi 30 janvier 2015, à 18h 30, salle de la Vallonnerie. Elle sera suivie de la réunion mensuelle du conseil municipal qui, comme d’habitude, se tiendra en Mairie, à 20h 30.

- Informations intercommunales et autres

 Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC) – Conseil de Communauté

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les principales décisions prises par le Conseil de Communauté dans sa séance du 17 novembre 2014 (le PV de la séance a été adressé aux conseillers municipaux, conjointement à la convocation).

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, est venue modifier les dispositions de la loi n° 2013-403 du 17 Mai 2013 quant aux modalités de désignation des suppléants des communes ne disposant que d’un seul conseiller communautaire. En effet, l’article L. 273-10 du Code Electoral dispose, dorénavant, que le suppléant d’un conseiller communautaire titulaire est le candidat présenté en 2ème position sur la liste des candidats au conseil communautaire. Cette nouvelle règle étant d’application immédiate, elle pour conséquence, pour la commune de Nuaillé, d’installer comme suppléant Madame Françoise POTIER, en lieu et place de Monsieur Christophe PIET.

- Monsieur le Maire revient sur la rencontre en Mairie, le 13 novembre dernier, avec certains représentants de la CAC (entre autres : M. John DAVIS, 1er vice-président, M. Jean-Maurice BUREAU, directeur général des services …). Il a été présenté les différents services que compte la CAC, avec leur organisation et leur fonctionnement, les réalisations effectuées sous la précédente mandature. Après différents échanges, un vin d’honneur est venu clôturer cette rencontre qui semble avoir été appréciée par les élus municipaux présents.

 Office de Tourisme du Choletais

Les responsables de l’Office de Tourisme du Choletais viennent à la rencontre des nouveaux élus, issus des élections de mars dernier. C’est au tour de la commune de Nuaillé de les recevoir. Plusieurs dates sur le mois de février 2015 vont leur être proposées.

 Virus Ebola

Les services de l’Etat ont transmis aux maires de France, les instructions à suivre lors d’un cas suspect présentant les symptômes du virus Ebola.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée,

Monsieur le Maire déclare la séance levée à 23h 15

Prochaines séances :

Vendredi 19 décembre 2014, à 20h 30  - Vendredi 30 janvier 2015, à 20h 30

La secrétaire de séance

Mme Angélique PINEAU

Les membres présents à la séance

| M. MAUPPIN | Mme POTIER | Mme CROIZER | M. GALLARDO |
| --- | --- | --- | --- |

| Mme MEISSONNIER | M. DELAUNAY | M. BIRAUD | M. RICHARD |
| --- | --- | --- | --- |

| M. BRÉGEON | Mme FROGER | Mme CHARBONNIER |
| --- | --- | --- |